## UMOWA

O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

Zawarta w Krośnie w  dniu  ……………….2018 r.  pomiędzy :

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Ignacego Łukasiewicza, z siedzibą przy 
ul. Krakowskiej 21, 38-400 Krosno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Krośnie, V Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000200836, NIP 6841010201 , REGON 370270112,

reprezentowanym przez:

Remigiusz Hejnar - Prezes Zarządu

Stanisław Babkowski - Członek Zarządu

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

……………………………………………

…………………………………………….

…………………………………………..

……………………………………………

zwanym   dalej  „Inspektorem Nadzoru”

§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie nadzoru inwestorskiego zadanie pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Lewakowskiego 9 w Krośnie”, nr POIS.01.03.02-00-0006/16,  realizowanego w ramach PO IiŚ”

§2

- Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należało będzie:

- Prowadzenie nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane/Dz.U.2016 poz.290 z późniejszymi zmianami

- Przekazanie przy udziale Zamawiającego placu budowy

- Reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie  przez  sprawowanie kontroli prawidłowości  wykonania umowy, w szczególności w zakresie robót budowlanych pod  względem  technicznym, zgodności z projektem  budowlanym oraz  przepisami , normami  i zasadami  wiedzy  technicznej.

- Sprawdzanie  jakości  wykonywanych  robót,  a w szczególności  zapobieganie  zastosowania  wyrobów i  materiałów  budowlanych  wadliwych  i  nie  dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

- Sprawdzanie  i  odbiór  robót  częściowych, zanikających i ulegających  zakryciu , uczestniczenie w próbach  i  odbiorach technicznych instalacji , urządzeń technicznych. Odbiór ww. robót dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych (tj. dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

- dokonywanie, odbiorów częściowych,  potwierdzających zaawansowanie robót i zgodność z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robót;

- W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych kontrola koncepcji ich realizacji i ich akceptacja

- Potwierdzanie  usunięcia  wad  oraz  potwierdzanie obmiaru robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót.

- Informowanie Zamawiającego  o  postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu  realizacji  inwestycji .

- Sprawdzanie i zatwierdzanie faktur Wykonawcy robót oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót oraz przesłanie ich do realizacji Inwestorowi

- Udział w protokolarnym dokonaniu odbioru końcowego, potwierdzenie gotowości odbioru końcowego wpisem do Dziennika Budowy.

- Koordynowanie na budowie czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie pozostałych specjalności.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, przedstawienia ekspertyz dotyczących przeprowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych ora urządzeń technicznych.

2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem.

§ 3

Nadzór Inwestorski będzie sprawowany przez cały cykl realizacji inwestycji aż do oddania jej do użytkowania

§ 4

- Szacowany termin rozpoczęcia robót przypada na październik 2018. Przewidywany

Termin wykonania robót to 30.06.2019  r.

§5

- Inspektor  Nadzoru  oświadcza , że  posiada  odpowiednie  kwalifikacje  i  uprawnienia   budowlane    …………………………………………………. r. do  kierowania  robotami  budowlanymi    w  specjalności konstrukcyjno - budowlanej

wydane  przez   ……………………………………………………………………..

- Inspektor Nadzoru  oświadcza , że jest członkiem  ……………………………………………………… nr  członkowski  …………………

# § 6

# Strony  ustalają  ,  że  do  obowiązków Inspektora  Nadzoru  należy  pełny  zakres  czynności   określonych  w  odnośnych  przepisach  Ustawy  z  dnia  7  lipca  1994 r.  Prawo  budowlane  (  Dz. U. z   2003 r.  Nr 207, poz. 2016  z  późniejszymi zmianami ) .

# Inspektor  Nadzoru  jest  zobowiązany  zapewnić  na  swój  koszt  zastępcę, posiadającego  odpowiednie  uprawnienia  budowlane  i  doświadczenie  zawodowe w przypadku niemożliwości  wykonywania  swoich  obowiązków .

# O  ustanowieniu  zastępcy  oraz o przyczynach uzasadniających  jego  ustanowienie Inspektor Nadzoru  jest  zobowiązany powiadomić  pisemnie  Zamawiającego

# § 7

# Jeżeli  w  okresie   realizacji  robót  budowlanych  zajdzie  konieczność  wykonania  robót  dodatkowych  nieprzewidzianych  w  Umowie  z  Wykonawcą  , to  Inspektor  Nadzoru  powinien  niezwłocznie  zawiadomić  o  tym  Zamawiającego  celem  podjęcia  decyzji, co do   ich  zlecenia  Wykonawcy.

# Bez  zgody  Zamawiającego  Inspektor  Nadzoru  nie  jest  upoważniony  do  wydania  Wykonawcy  polecenia  wykonania  robót  dodatkowych.

# Jeżeli   w  okresie  realizacji  robót  zajdzie  konieczność  wykonania  robót  niezbędnych  ze  względu na  bezpieczeństwo  lub  zabezpieczenie przed awarią, to  Zamawiający upoważnia Inspektora Nadzoru  do  udzielenia  Wykonawcy  zlecenia na ich  wykonanie  wpisem  do  dziennika  budowy w jego imieniu, z  tym  że  wartość  kosztorysowa  tych robót  nie  może  przekroczyć  kwoty  ………………………….. zł., zaś  Inspektor  Nadzoru  zawiadomi  o  tym  Zamawiającego  w  terminie  3  dni  od  daty  dokonania  tego  wpisu .

# Inspektor  Nadzoru  jest  zobowiązany  do  przedstawiania  Zamawiającemu  swojej  opinii  w  sprawie  możliwości  wprowadzania rozwiązań zamiennych , wnioskowanych przez  Wykonawcę .  Bez  osobnego  upoważnienia  Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji w tych sprawach.

# §8

# Wynagrodzenie za sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru określa się w  kwocie  całkowitej …………………... (słownie: ……………………………………………………).

# Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, ma charakter ryczałtowy i jest niezmienne.

# Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie rachunku końcowego

# Podstawą do wystawienia rachunku końcowego za pełniony nadzór inwestorski stanowić będzie protokół końcowy odbioru inwestycji.

# Zapłata wynagrodzenia, o którym  mowa w niniejszym paragrafie nastąpi w drodze przelewu, w ciągu 14 dni od daty dostarczenia rachunku Zamawiającemu, na konto wskazane na rachunku przez Inspektora.

# Wydłużenie czasu realizacji robót budowlanych ponad określony w § 4 nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Inspektora

# §9

# Jeżeli  na  skutek  niewykonania  lub  nienależytego  zlecenia  Inspektora  Nadzoru Zamawiający poniesie  szkodę, to  Inspektor Nadzoru zobowiązuje  się  pokryć  tę  szkodę  w  pełnej  wysokości.

# Inspektor nadzoru inwestorskiego ponosi odpowiedzialność za powierzone mu zadania na podstawie Kodeksu Cywilnego, a w zakresie OC posiada stosowne ubezpieczenie którego kopie przekaże Zamawiającemu przed podjęciem powierzonych mu obowiązków

# §10

# Inspektor jest zobowiązany w toku wykonywania robót budowlanych powiadamiać Zamawiającego o terminach wszelkich odbiorów z określeniem ich przedmiotu

# §11

# Inspektor  Nadzoru  może  odstąpić  od  niniejszej  Umowy  w  wypadku  zaistnienia  przerwy  w  robotach  trwającej  ponad  30 dni  z  przyczyn  od  niego  niezależnych .

# Zamawiający  może  odstąpić   od  umowy   w  przypadku  wykonywania  umowy  przez  Inspektora  Nadzoru  w  sposób  niezgodny  z  obowiązującymi  przepisami , lub w przypadku niezgodności  z  postanowieniami  niniejszej  Umowy.

# §12

# W  sprawach  nieuregulowanych niniejszą  umową  stosuje  się  odpowiednie  przepisy  Kodeksu  cywilnego i Prawa Budowlanego

# §13

# Sprawy  sporne  wynikłe  z  realizacji niniejszej  umowy ,  których  strony nie rozwiążą polubownie  ,  rozstrzygać  będzie  Sąd  właściwy  miejscowo  dla  miejsca  siedziby Zamawiającego

# §14

# Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  dla  swojej  ważności  wymagają zachowania formy pisemnej i potwierdzenia przyjęcia jej przez obie strony.

# Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich bez zgody wszystkich stron umowy

# §15

# Niniejszą umowę  sporządzono  w  2  jednobrzmiących  egzemplarzach po  jednym dla  każdej  ze  stron.

# Inspektor  Nadzoru                                                                  		  Zamawiający